ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

# от 14 сентября 2015  № 75

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2017 годы

Утвердить согласно приложению на 2016-2017 годы краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2013-2043 годы.

Заместитель Главы муниципального образования

Ельнинского            городского             поселения

Ельнинского       района      Смоленской   области				С.Н. Богачев

Приложение

к распоряжению Главы муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

от 14 сентября 2015 № 75

КРАТКОСРОЧНЫЙ   ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области на 2016-2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию Ельнинскому городскому поселению Ельнинского района Смоленской области | Х | Х | Х | Х | Х | 2483,00 | 2211,40 | 2015,50 | 92,00 | 11 370 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 535,00 | 5141,78 | 9673,00 | Х |  |
| 1 | Г. Ельня, ул. Советская, д. 18 | 1985 | - | кирпич | 2 | 2 | 913,50 | 828,50 | 745,50 | 38 | 4 612 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 007,00 | 5 566,70 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 2 | Г. Ельня, ул. Красноармейская д. 17 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 544,60 | 458,90 | 421,70 | 21 | 1 692 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 381,00 | 3 687,91 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 3 | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 18 | 1979 | - | кирпич | 2 | 2 | 717,20 | 638,80 | 638,80 | 24 | 3 632 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 547,00 | 5 686,52 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 4 | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 10 | 1961 | - | кирпич | 2 | 1 | 307,70 | 285,20 | 209,50 | 9 | 1 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 600,00 | 5 026,65 | 9 673,00 | 12.2017 |

Зам. Главы муниципального образования

Ельнинского       городского        поселения

Ельнинского  района Смоленской области                                                                                   С.Н. Богачев

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Ельнинскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 2 483,00 | 2 211,40 | 2 015,50 | 92,00 | 11 370 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 535,00 | 5141,7812 | 9 673,00 | X |
| 1 | Г. Ельня, ул.Советская, д. 18 | 1985 | - | кирпич | 2 | 2 | 913,50 | 828,50 | 745,50 | 38 | 4 612 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 007,00 | 5 566,70 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Красноармейская д. 17 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 544,60 | 458,90 | 421,70 | 21 | 1 692 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 381,00 | 3 687,91 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Говорова, д. 18 | 1979 | - | кирпич | 2 | 2 | 717,20 | 638,80 | 638,80 | 24 | 3 632 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 547,00 | 5 686,52 | 9 673,00 | 12.2017 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Говорова, д. 10 | 1961 | - | кирпич | 2 | 1 | 307,70 | 285,20 | 209,50 | 9 | 1 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 600,00 | 5 026,65 | 9 673,00 | 12.2017 |
| Зам .Главы муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | С.Н. Богачев |  |  |  |  |  |  |

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Ельнинскому городскому поселению | 11 370 535,00 | 4 071 773,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066,00 | 5 286 894,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534,00 | 1 891 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Советская, д. 18 | 4 612 007,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 1 978 107,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 728 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Красноармейская д. 17 | 1 692 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 1 235 997,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 426 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Говорова, д. 18 | 3 632 547,00 | 1 666 773,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 1 458 630,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 477 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1 | Г. Ельня, ул.Говорова, д. 10 | 1 433 600,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 614 160,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 259 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Зам. Главы муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | С.Н. Богачев |  |  |  |  |  |

| Планируемые показатели выполнения адресной программы |
| --- |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе | 2 483,00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 535,00 | 11 370 535,00 |
|  | 2016 год | 2 483,00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 535,00 | 11 370 535,00 |
| 1. | Ельнинское городское поселение | 2 483,00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 535,00 | 11 370 535,00 |
| Зам. Главы муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области С.Н. Богачев |  |  |  |  |