СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 октября 2017  № 45

О принятии к сведению информацию «О ходе подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2017 - 2018 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области,

Совет депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Принять к сведению информацию «О ходе подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2017 - 2018 годов».

Заместитель Главы муниципального образования

Ельнинского               городского            поселения

Ельнинского     района     Смоленской       области			      А.А. Авдюшин

ИНФОРМАЦИЯ

по вопросу, вынесенному на Совет депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

«О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов»

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов проводилась в рамках утвержденного сводного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ельнинского района  к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Распоряжением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 16.05.2017 № 164-р был утвержден состав штаба по подготовке объектов ЖКХ к зиме, разработан и утвержден план мероприятий. Проведено 4 заседания районного штаба. На заседаниях районного штаба рассматривались вопросы готовности  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период, а также проблемные вопросы.

Общая информация о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов предоставлена по форме 1-ЖКХ(зима).

| Форма 1-ЖКХ(зима) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | % выполнения задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс.ед. | 643 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 100,0% |
|  | 02 | тыс.м2 | 058 | 356,6 | 356,6 | 356,6 | 100,0% |
| в том числе: - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 100,0% |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 100,0% |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 100,0% |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 | 315,96 | 315,96 | 315,96 | 100,0% |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| мощность | 10 | Гкал/час |  | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 2,11 | 0,45 | 0,450 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 3 | 3 | 3 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 15 | 15 | 15 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 13 | 13 | 13 | 100,0% |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | т.м3/сут | 599 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | т.м3/сут | 599 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 63,7 | 63,7 | 60,0 | 94,2% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 63,7 | 63,7 | 60,0 | 94,2% |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 24,2 | 0,350 | 0,0 | 0,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 24,2 | 0,350 | 0,0 | 0,0% |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | 6 | 6 | 6 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| пропускная способность | 36 | т.м3\сут | 599 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| пропускная способность | 38 | т.м3\сут | 599 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0% |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 99,6% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 99,6% |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 7,8 | 0,200 | 0,1 | 50,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 7,8 | 0,200 | 0,1 | 50,0% |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 1006,3 | 260,9 | 240,5 | 92,2% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | 271 | 18 | 17 | 94,4% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 | 3 | 3 | 3 | 100,0% |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | км. | 058 | 76,2 | 9,0 | 6,4 | 71,1% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 058 | 76,2 | 9,0 | 6,4 | 71,1% |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | 6 | 6 | 6,0 | 100,0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | 6 | 6 | 6,0 | 100,0% |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | 2 | 1 | 0,0 | 0% |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | 2 | 1 | 0,0 | 0% |
| Газопроводы | 59 | км | 008 | 163,0 | 24,4 | 24,0 | 98,4% |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |
| приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |
| солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |
| ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |
| термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 385 | 9,056 | 9,056 | 3,847 | 42,5% |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 385 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 100,0% |
| на строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. | 385 | 1,291 | 1,291 | 0,8 | 59,0% |
| на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 78 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе | 80 | млн.руб. | 385 | 35,0020 | * | * | * |
| уголь | 81 | млн.руб. | 385 |  | * | * | * |
| жидкое топливо | 82 | млн.руб. | 385 |  | * | * | * |
| газ | 83 | млн.руб. | 385 |  | * | * | * |
| теплоэнергию | 84 | млн.руб. | 385 | 6,940 | * | * | * |
| электроэнергию | 85 | млн.руб. | 385 | 28,062 | * | * | * |