Информация

о выполнении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2022-2023 годы» в 2022 году

Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области  на 2022-2023 годы разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для предоставления финансовой поддержки муниципальному образованию Ельнинскому городскому поселению Ельнинского района Смоленской области, выполнившему установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Цель Программы:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения.

Задачи Программы:

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- снижение в 2022-2023 годах количества граждан, проживающих на территории муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В 2022 году в Программу включены 4 многоквартирных дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года, расположенные по адресу:

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Вокзальная, д. 27;

Общая площадь многоквартирного дома 129,5 кв. м, количество квартир – 5, из них: расселяемая площадь 25,4 кв. м., количество граждан, подлежащих переселению – 1 человек.

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 53;

Общая площадь многоквартирного дома 122,9 кв. м., количество квартир – 3, расселяемая площадь 122,9 кв. м., количество граждан, подлежащих переселению – 5 человек.

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Зеленая, д. 13;

Общая площадь многоквартирного дома 165,1 кв. м, количество квартир, подлежащих переселению – 2, из них расселяемая площадь – 55,5 кв. м., количество граждан, подлежащих переселению – 5 человек.

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Смоленская, д. 22;

Общая площадь многоквартирного дома 171,5 кв. м, количество квартир, подлежащих переселению – 3, из них расселяемая площадь – 171,5 кв. м., количество граждан, подлежащих переселению - 3 человека.

Общая стоимость муниципальной Программы составляет 12 929 558,32 руб., в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12 541 642,23 руб.;

- областного бюджета – 347 509,86 руб.;

- бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области – 40 406,23 руб.

По итогу этапа 2022 года Программы переселения граждан из аварийного жилого фонда расселено 4 многоквартирных аварийных дома, расположенные по адресу:

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Смоленская, д.22;

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Зеленая, д.13;

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Красноармейская, д.53;

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Вокзальная, д.27.

Для этого было закуплено 9 благоустроенных жилых помещений, общей площадью 414,2 кв.м. и предоставлены гражданам, из них:

- 5 квартир по договору социального найма;

- 4 квартиры по договору мены.

В рамках реализации Программы в 2022 году - 9 семей (14 человек) получили благоустроенные жилые помещения.

Объем реализованных средств по этапу 2022 года Программы переселения составил 12 922 657, 32 из них:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12 534 946, 54 руб.;

- областного бюджета – 347 310,02 руб.;

- бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области – 40 400,76 руб.

Экономия средств по Программе составила 6 901, 00 руб.

Глава муниципального образования

Ельнинский район» Смоленской области					Н.Д. Мищенков